# GUÍA OPERATIVA DE CONECTIVIDAD

AWS  →  ON-PREMISE  →  AZURE

Dos gestiones internas: regla NGFW Palo Alto y Demanda Interna (DI) de permisos de red

Versión 1.0  |  25 de octubre de 2026  |  Ambiente documentado: Desarrollo

# 1. Objetivo y alcance

Establecer el procedimiento para solicitar, aprobar, implementar y validar la comunicación desde servicios desplegados en AWS hacia infraestructura On-premise y, posteriormente, hacia servicios privados en Azure. El documento separa las dos gestiones internas recogidas en los archivos compartidos y establece los datos adicionales indispensables para habilitar el segundo tramo.

Alcance confirmado: ambos formatos fuente contienen datos para AWS → On-premise. La conectividad On-premise → Azure es el objetivo posterior, pero no cuenta en los archivos con IP/CIDR, FQDN, destino Azure ni detalle de circuito o enlace; por lo tanto, se describe como gestión a completar y validar, no como conectividad ya habilitada.

# 2. Arquitectura lógica y dependencias

| Tramo | Flujo esperado | Condición |
| --- | --- | --- |
| A | EKS/servicio AWS → red privada On-premise (DetectID) | Datos y destinos presentes en formatos; pendiente validar consistencia del origen |
| B | On-premise (punto de salida autorizado) → recurso privado Azure | Destinos, rutas, puertos, DNS y controles no informados; debe levantarse diseño |
| Extremo a extremo | Aplicación AWS → servicio On-premise → servicio Azure | Requiere que On-premise actúe realmente como intermediario/proxy/router según arquitectura aprobada |

La existencia de permisos para A y B no garantiza por sí sola el flujo extremo a extremo. Deben confirmarse ruta de retorno, NAT/SNAT, resolución DNS, control de acceso Azure y cuál host o dispositivo reenvía la comunicación. No asumir que todo el tráfico se enruta automáticamente a través de On-premise.

# 3. Datos extraídos de los archivos

| Campo | Valor hallado / observación |
| --- | --- |
| Proyecto FW | AW1103045_PushNotification_CNA_GRD |
| Responsable del proyecto | FRANCISCO VLADIMIR CASTRO ALVARADO |
| Cuenta AWS | BA-001-Cross_Channel-D |
| AWS Account ID | 730335499576 |
| Application Code origen | AWS-AP024 |
| CIDR cuenta AWS (formato FW) | 10.34.10.0/23 |
| Origen EKS (formato DI) | 10.34.11.0/25 y 10.34.10.0/25 |
| Subred EKS 1 | subnet-0e439d51b51cf5f07, us-east-1a (según formato) |
| Subred EKS 2 | subnet-0aa47acb06056b123, us-east-1b (según formato) |
| Servidor On-premise / DI | lassaadadid01 → 172.19.11.65 |
| Otros destinos / FW | 172.32.88.217; detectidv8desa.banagricola.com (172.32.88.217); 172.19.11.65 |
| Protocolo / puerto | TCP/443 (HTTPS) |
| Ambiente identificado en DI | Desarrollo |
| Servicio origen: discrepancia | FW: EC2; DI: EKS. Confirmar workload e IP efectiva antes de gestionar |
| Azure | No especificado en ninguno de los archivos |

Nota: la IP 172.32.88.217 se registra literalmente del formato y debe validarse con Redes, incluida su naturaleza/ruta y el DNS asociado. Las entradas de 172.32.88.217 y el FQDN que resuelve a esa IP pueden representar un mismo destino; evitar reglas duplicadas sin necesidad técnica.

# 4. Gestión interna 1 — Solicitud de regla NGFW Palo Alto

Formato fuente: “SolicitudCreación de regla FW V2 1.xlsx”, hoja “Plantilla”. Objetivo: registrar la regla firewall que permita tráfico HTTPS desde la red de AWS hacia los endpoints On-premise aprobados.

1. Confirmar origen real. Validar con Cloud y propietarios de EKS/EC2 si la salida ocurre desde IP de nodo, subred, NAT, proxy o algún otro egreso. Elegir el CIDR más restrictivo técnicamente válido; no copiar 10.34.10.0/23 sin validar si bastan los /25 del formato DI.

2. Confirmar destino. Validar con infraestructura On-premise cada IP/FQDN, su vigencia y si ambos destinos son necesarios. Determinar si 172.19.11.65 es intermediario o servicio final.

3. Llenar encabezado. Proyecto, responsable, cuenta AWS, Account ID, Application Code origen y destino, CIDR y ambiente.

4. Registrar regla por flujo. Especificar IP/CIDR origen, servicio (EKS/EC2/LB según diseño), destino On-premise, TCP, puerto 443 y justificación de negocio/técnica.

5. Gestionar aprobación. El formato requiere aprobación del jefe directo del solicitante. Adjuntar validaciones y diagrama de flujo; solicitar excepción para puertos especiales si aplica.

6. Enviar y comprobar. El formato indica asignar a erdarodr@bancoagricola.com.sv. Registrar número de solicitud, regla implementada, fecha y prueba de conectividad desde el origen correcto.

# 5. Gestión interna 2 — Demanda Interna (DI) de permisos de red

Formato fuente: “Solicitud permisos EKS-DID DESA - VS.xlsx”, hoja “Formato Permiso RED”. Objetivo: formalizar ante Networking el permiso de comunicación con origen, destino, ambiente, puerto, necesidad y aprobación.

1. Verificar si ya existe permiso. Realizar pruebas controladas desde el origen efectivo y reunir evidencia de conexión exitosa o fallida, siempre que se cuente con autorización.

2. Completar detalle técnico. Registrar hostname, IP/subred de origen, ambiente, hostname/IP/FQDN de destino, ambiente de destino, puerto y protocolo. Corregir las referencias genéricas DI xxxxxx y proyecto “x”.

3. Sustentar la necesidad. Describir el componente AWS, dependencia de DetectID, propósito de negocio (notificaciones push), alcance de Desarrollo y por qué el tráfico requiere la comunicación.

4. Solicitar autorizaciones especiales. El formato pide autorización de Ciberseguridad para puertos restringidos, URL externas o comunicaciones bidireccionales; las excepciones pueden requerir autorización adicional del jefe de unidad y gerente de Ciberseguridad.

5. Crear y enrutar la DI. Con datos completos y autorizaciones adjuntas, asignar a Administración TI\Data Center Networking; el formato señala como área SCRUM a Gloribel Marleny Vigil De rodriguez.

6. Validar cierre. Confirmar respuesta de Networking, reglas/rutas aplicadas y prueba TCP/443 + HTTPS, con evidencias y criterio de aceptación documentado.

Canal de autorización mencionado en la plantilla: mesadeservicio@bancoagricola.com.sv; copiar a red-vsts@bancolombia.onmicrosoft.com cuando corresponda la aprobación de Seguridad/Ciberseguridad.

# 6. Cómo extender la gestión al tramo On-premise → Azure

La segunda conexión se debe formular como un flujo independiente, usando el mismo esquema de datos y aprobaciones, una vez Arquitectura/Redes identifique la salida On-premise y el destino privado Azure. No debe suponerse que la DI existente ya cubre este tramo.

| Dato por levantar | Definición requerida |
| --- | --- |
| Origen On-premise | Hostname e IP/CIDR del servidor, proxy o gateway que establece el nuevo flujo |
| Destino Azure | Suscripción, VNet, subnet, IP privada o FQDN del servicio; tipo de recurso |
| Conectividad híbrida | Tipo de enlace existente (VPN/ExpressRoute u otro), gateway y propagación de rutas |
| Tráfico | Puerto/protocolo, sentido de inicio de conexión y uso de TLS |
| Resolución DNS | DNS privado, conditional forwarders y FQDN requeridos |
| Controles | FW On-premise, Azure NSG/Azure Firewall, UDR y ACL aplicables |
| Rutas de retorno | Prueba de ida/vuelta; confirmar NAT y origen observado en Azure |
| Seguridad y responsables | Dueños de infraestructura, aprobación de Ciberseguridad, tickets y ventana |

Secuencia sugerida: (1) confirmar si el servicio On-premise actúa como consumidor de Azure o como pasarela para AWS; (2) documentar origen y destino; (3) validar routing y DNS; (4) solicitar reglas del firewall interno y de los controles Azure que apliquen; (5) ejecutar pruebas del tramo B; (6) ejecutar una prueba funcional extremo a extremo. Si la arquitectura contempla tránsito AWS→Azure sin terminación del servicio On-premise, requerirá diseño formal de enrutamiento/transitividad y controles específicos.

# 7. Matriz sugerida de solicitudes

| Solicitud / fase | Origen | Destino | Puerto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión 1: NGFW | AWS 10.34.10.0/23 (validar /25 y egreso) | On-premise 172.19.11.65 y/o 172.32.88.217 | TCP/443 | Datos parciales del formato |
| Gestión 2: DI AWS→On-prem | EKS 10.34.10.0/25, 10.34.11.0/25 | lassaadadid01 / 172.19.11.65 | TCP/443 | Datos documentados |
| Extensión DI/reglas On-prem→Azure | IP de egreso On-premise por definir | Azure: IP/FQDN/VNet por definir | Por confirmar | Pendiente de levantamiento |

# 8. Criterios de aceptación y evidencia

Aprobaciones anexas y dos solicitudes internas con ID, responsable y alcance identificado.

Redes valida que el origen corresponde al egreso real del servicio AWS; el acceso está restringido a destinos/puertos justificados.

DNS del destino resuelve correctamente desde el origen que lo utiliza (si se usa FQDN).

Prueba TCP al puerto 443 y negociación TLS/HTTPS satisfactoria; distinguir conectividad de autorización HTTP/API.

Logs del firewall y/o NSG muestran el flujo permitido sin denegaciones relevantes.

En Azure, la IP de origen observada coincide con la esperada y existe ruta de retorno.

Prueba funcional extremo a extremo y evidencia (fecha, comando/resultado saneado, ticket, propietario).

# 9. Riesgos y aclaraciones obligatorias antes de radicar

Los formatos difieren sobre el tipo de origen: EC2 vs EKS; confirmar arquitectura vigente.

Los rangos de origen también difieren: CIDR /23 de cuenta frente a dos subredes /25; deben ajustarse al egreso efectivo.

La regla FW contiene dos formas de indicar el mismo destino 172.32.88.217; revisar duplicidad.

No consta destino Azure, IP/CIDR Azure ni circuito híbrido; el segundo tramo no puede solicitarse con datos definitivos aún.

Confirmar si la solución requiere conexión iniciada desde AWS hacia Azure o dos conexiones separadas terminadas en On-premise.

No habilitar permisos bidireccionales por defecto; solicitar solo el sentido y puerto requerido.

# 10. Texto base para registrar las gestiones

## Gestión 1 — NGFW Palo Alto

Solicitamos habilitar conectividad HTTPS (TCP/443) desde el componente autorizado de AWS, cuenta BA-001-Cross_Channel-D (ID 730335499576), hacia los endpoints On-premise aprobados para la integración DetectID del proyecto AW1103045_PushNotification_CNA_GRD. El origen será confirmado según las subredes/egreso efectivo de EKS o EC2, y los destinos deberán validarse con Redes antes de crear las reglas. Se adjuntan matriz de flujo, justificación y aprobación correspondiente.

## Gestión 2 — Demanda Interna de Networking

Solicitamos validar y habilitar la comunicación de red desde EKS en AWS, ambiente Desarrollo, hacia el servicio On-premise DetectID (lassaadadid01 / 172.19.11.65), vía TCP/443, previa verificación de permisos existentes. Asimismo, se requiere levantar y gestionar por separado la continuidad desde el punto de salida On-premise hacia el recurso de Azure que defina Arquitectura, incluyendo routing, DNS, reglas de firewall y validación extremo a extremo. Se adjuntarán las autorizaciones aplicables.

# 11. Documentos base

1) SolicitudCreación de regla FW V2 1.xlsx — hoja “Plantilla”.
2) Solicitud permisos EKS-DID DESA - VS.xlsx — hoja “Formato Permiso RED”.

Control documental: esta guía sistematiza los campos y las instrucciones de los formatos proporcionados; no certifica que los permisos hayan sido implementados ni constituye una aprobación de Ciberseguridad.